## Slide 1
2018
2018年04月第4周工作总结和第3周工作计划
创伟博-项目部
汇报人：

## Slide 2
2
1、本周工作总结
2、存在的工作问题及解决措施
3、下周工作计划
4、风险及防范措施
5、需要支持与服务
目录

## Slide 3: 一、本周工作总结
序号 | 工作项 | 工作内容 |  |  | 完成率 | 未完成原因 | 责任人
1 | 开发 | 字典管理开发测试 |  |  | 100% |  | 
2 | 开发 | 活动管理开发测试 |  |  | 100% |  | 
3 | 开发 | 电子站牌接口开发调试 |  |  | 100% |  | 
4 | 开发 | 电子围栏开发测试 |  |  | 100% |  | 
5 | 开发 | 车辆硬件设备接口开发测试。 |  |  | 100% |  | 
6 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: 二、存在的工作问题及解决措施
1、OBD硬件调试时发现报文无法上行，是因为OBD的SIM卡坏了，使用自己的手机卡实现了报文的上传。
2、OBD硬件里上传的时间不正确，原因是设备停电将时间还原了，设备需要连接到GPS后可以同步时间。
3、电子站牌厂家开发进度有点慢，使我们调试时进度慢。

## Slide 5: 三、下周工作计划
序号 | 工作项 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 完成率 | 责任人
1 | 开发 | 创建订单 |  |  |  | 
2 | 开发 | 收款管理 |  |  |  | 
3 | 开发 | 云视频库开发 |  |  |  | 
4 | 开发 | 云图片库开发 |  |  |  | 
5 | 开发 | 事故管理开发 |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: 四、风险及防范措施
1、要与硬件厂家及时沟通，对设备有无法工作的状态时，需要及时联系厂家技术人员。

## Slide 7: 五、需要支持与服务

## Slide 8
Thanks for you
武汉创伟博科技有限公司
2018
成本控制 服务为本
技术领先 平台为王