## Slide 1
2018
2018年04月第3周工作总结和第3周工作计划
创伟博-项目部
汇报人：

## Slide 2
2
1、本周工作总结
2、存在的工作问题及解决措施
3、下周工作计划
4、风险及防范措施
5、需要支持与服务
目录

## Slide 3: 一、本周工作总结
序号 | 工作项 | 工作内容 | 完成率 | 未完成原因 | 责任人
1 | 开发 | 电子围栏查看与修改功能 | 100% |  | 
2 | 开发 | 车辆详情页面 | 100% |  | 
3 | 优化 | 校巴监控优化 | 100% |  | 
4 | 开发 | 订单相关页面开发 | 100% |  | 
5 | 开发 | 智能站牌媒体推送 | 100% |  | 
6 | 优化 | 合并视频功能 | 100% |  | 
7 | 开发 | 班车管理 | 100% |  | 
8 | 优化 | 机构管理 | 100% |  | 

## Slide 4: 二、存在的工作问题及解决措施

## Slide 5: 三、下周工作计划
序号 | 工作项 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 完成率 | 责任人
1 | 开发 | 财务相关功能 |  |  |  | 
2 | 开发 | 微信端一期功能开发 |  |  |  | 
3 | 开发 | 临时车，临时单位 |  |  |  | 
4 | 开发 | 数据报表 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: 四、风险及防范措施
1、微信后台开发可能会因为微信公众平台的限制造成调试困难
风险：
防范措施：
1.针对微信调试困难的问题，可以先申请微信公众平台测试号进行测试，
如果不是必须要用到微信公众号的功能的模块，使用其他方法以便调试。

## Slide 7: 五、需要支持与服务
微信开发需要公众号以及域名

## Slide 8
Thanks for you
武汉创伟博科技有限公司
2018
成本控制 服务为本
技术领先 平台为王