## Slide 1
2018
2018年04月第2周工作总结和第3周工作计划
创伟博-项目部
汇报人：

## Slide 2
2
1、本周工作总结
2、存在的工作问题及解决措施
3、下周工作计划
4、风险及防范措施
5、需要支持与服务
目录

## Slide 3: 一、本周工作总结
序号 | 工作项 | 工作内容 | 完成率 | 未完成原因 | 责任人
1 | 开发 | 校巴监控模块功能开发 | 100% |  | 
2 | 调试 | 校巴管理模块前端与后端的对接调试 | 100% |  | 
3 | 调试 | 系统管理模块前端与后端的对接工作。 | 100% |  | 
4 |  | 用户登录功能完成开发调试 | 100% |  | 
5 |  | 用户管理功能接调试 | 100% |  | 
6 |  | 系统管理模块前端与后端的对接工作。 | 100% |  | 
7 |  | 用户密码修改的功能完成开发调试 | 100% |  | 

## Slide 4: 二、存在的工作问题及解决措施
1、前端与后端在开发时进度不同步，使得调试周期过长。解决方案是：规定前后端在开发时需要
按计划进行开发，调试的工作时间以前后端协调后确认

## Slide 5: 三、下周工作计划
序号 | 工作项 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 完成率 | 责任人
1 | 开发 | 微信端一期功能开发 |  |  |  | 
2 | 测试 | 校巴监控模块调试 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: 四、风险及防范措施
1、下一周要进行微信端的开发，需要协调微信的测试账号，测试域名等资源

## Slide 7: 五、需要支持与服务

## Slide 8
Thanks for you
武汉创伟博科技有限公司
2018
成本控制 服务为本
技术领先 平台为王