## Slide 1
2018
2018年04月第3周工作总结和第3周工作计划
创伟博-项目部
汇报人：

## Slide 2
2
1、本周工作总结
2、存在的工作问题及解决措施
3、下周工作计划
4、风险及防范措施
5、需要支持与服务
目录

## Slide 3: 一、本周工作总结
序号 | 工作项 | 工作内容 |  |  | 完成率 | 未完成原因 | 责任人
1 | 调试 | OBD硬件接口开发 |  |  | 90% | 硬件的行程报告、和故障码还未实现上传 | 
2 | 开发 | 微信端开发 |  |  | 70% | 目前还未和微信做对接，正在和页面做调试 | 
3 | 调试 | 校巴监控模块调试 |  |  | 90% | 目前智能站牌的调试还没有完成。 | 
4 | 调试 | 车辆调试 |  |  |  |  | 
5 |  | 校巴监控 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: 二、存在的工作问题及解决措施

## Slide 5: 三、下周工作计划
序号 | 工作项 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 完成率 | 责任人
1 | 调试 | 整体的项目硬件交互的调试 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: 四、风险及防范措施
1、

## Slide 7: 五、需要支持与服务

## Slide 8
Thanks for you
武汉创伟博科技有限公司
2018
成本控制 服务为本
技术领先 平台为王